GENESIS HIVE

自进化多Agent智能体

一句话目标 · 自动生长团队 · 群体协作 · 动态重组 · 涌现智慧

李宇宁 | 2026.03

# 一、项目定位

## 1.1 一句话定位

Genesis Hive 是一个能从一句话目标自动生长出专业Agent团队、让团队自主协作产生涌现智慧的系统。

你不需要定义Agent有哪些、它们怎么分工、用什么工具——你只说你要什么，系统自己“生长”出一整个团队，团队成员自己分工、辩论、形成共识，还能根据任务需要动态增减成员。

## 1.2 与 OpenClaw 的本质区别

| 维度 | OpenClaw | Genesis Hive |
| --- | --- | --- |
| 架构模式 | 单Agent + 技能市场（一个大脑调用多个工具） | 多Agent自组织团队（多个大脑各自思考并协商） |
| 能力来源 | 人工编写SKILL.md，社区贡献技能 | Agent自动生成，根据任务动态创建新Agent |
| 汽车决策 | 单线程推理（ReAct循环），一条思维链 | 多视角并行探索 + 辩论博弈 + 投票共识 |
| 进化能力 | 技能固定，人工更新 | 团队结构自适应，运行中动态增减成员 |
| 类比 | 一个超级员工，工具箱很大 | 一个自组织的精英团队，有集体智慧 |

## 1.3 为什么这个项目“够震撼”

- 从LLM调用到Agent生成：OpenClaw的技能是人写的，Genesis Hive的Agent是自己“生长”出来的——系统自动分析任务需要什么能力，然后现场创建对应的Agent

- 从单线程到群体智慧：不是一个Agent的单线程推理，而是多个Agent各自独立思考后进入“圆桌辩论”——质疑、补充、反驳——最终达成共识，输出的结果比单Agent深度更高、视角更全

- 从固定架构到动态进化：如果协作中发现缺少某方面专家，系统实时生成新Agent补充进团队；某个Agent没贡献则自动退场——团队结构是活的

- 视觉震撼：面试时现场输入一个议题，看着Agent一个个诞生、各自工作、然后开始辩论——这种视觉冲击力远超任何PPT演示

# 二、系统架构：五层进化引擎

系统由五个核心层组成，形成从目标到共识的完整链路：

| 层级 | 引擎名称 | 核心能力 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Decomposer 解构引擎 | 意图解析、任务分解、能力维度识别 | 用户的一句话目标 | 任务图谱（子任务 + 依赖关系 + 能力需求） |
| L2 | Spawner 孕育引擎 | 动态创建Agent：生成角色、prompt、工具集、模型配置 | 任务图谱 + 可用工具池 | 已配置完成的Agent团队 |
| L3 | Executor 执行引擎 | 并行执行各Agent的独立任务，收集初步结果 | Agent团队 + 各自的子任务 | 各Agent的独立调研结果 |
| L4 | Council 圆桌引擎 | 多Agent辩论、质疑、补充、投票、达成共识 | 各Agent的初步结果 | 经过辩论修正的共识结论 |
| L5 | Evolver 进化引擎 | 动态重组团队结构，增减成员，调整策略 | 协作过程中的能力缺口信号 | 重组后的新团队 + 策略调整指令 |

## 2.1 完整流程示例

场景：“分析小红书做 AI 搜索的可行性”

- L1 Decomposer：系统解析目标，拆解为5个子任务：用户需求调研、技术可行性评估、竞品分析、商业价值计算、风险评估，并识别它们的依赖关系和所需能力

- L2 Spawner：根据能力需求自动生成团队——市场研究员（配搜索工具+轻量模型）、技术顾问（配代码执行+强模型）、竞品分析师（配浏览器+强模型）、财务分析师（配计算工具）、魔鬼代言人（专找反面论据）

- L3 Executor：5个Agent并行工作，各自完成独立调研。市场研究员搜索用户声音、技术顾问评估RAG方案、竞品分析师拆解抖音已有的AI搜索功能……

- L4 Council：进入圆桌辩论。技术顾问说“可行，用RAG就行”，魔鬼代言人反驳“小红书是图文内容，纯RAG不够，需要多模态”，财务分析师补充“ROI需要按用户花费重新计算”……经过3轮辩论，达成共识

- L5 Evolver：系统发现缺少“内容审核”视角（小红书的内容合规问题），自动生成一个“合规顾问”Agent加入团队，重新进入一轮讨论，补充了内容安全风险的分析

# 三、核心技术设计

## 3.1 Agent动态生成引擎（Genesis核心）

这是整个项目最核心的技术突破——Agent不是预定义的，而是现场生成的：

- 能力识别：用LLM分析目标，识别完成任务需要哪些能力维度（如“市场调研”“技术评估”“财务分析”）

- Agent配置生成：为每个能力维度自动生成一个Agent配置：角色名称、system prompt、可用工具集、模型选型、思考风格参数

- 内置对抗机制：总会生成一个“魔鬼代言人”角色，专门站在反面找漏洞，确保结果经得起质疑

- 配置可序列化：生成的Agent配置是JSON格式，结构化且可复用——好的团队配置可以保存为“模板”下次直接用

## 3.2 多Agent协商协议（Hive核心）

多个Agent之间如何协作是整个项目的第二个技术突破：

- Phase A 独立调研：每个Agent独立完成子任务，产出初步结果，各自独立思考不受其他Agent干扰

- Phase B 圆桌辩论：所有Agent看到彼此的初步结果，开始发表意见：质疑、补充、反驳、支持。每个Agent可以针对其他Agent的观点发言

- Phase C 修正更新：基于辩论反馈，每个Agent修正自己的初步结果，成为修正版结果

- Phase D 共识检测：如果仍有重大分歧→再进行一轮辩论（最多3轮）；如果达成共识→进入整合阶段

## 3.3 动态重组机制（融合的核心）

这是Genesis+Hive融合后独有的能力——团队结构不是固定的，而是活的：

- 能力缺口触发：圆桌辩论中发现某个角度无人覆盖（如“内容合规”“数据隐私”）→ Evolver自动生成新Agent加入

- 低贡献检测：某个Agent连续2轮辩论未产生新观点，且其他Agent未引用其结果→ 自动退场释放资源

- 任务分裂：辩论中发现的新子问题太大，超出现有Agent能力范围→ 生成专项Agent并重新编排任务

# 四、技术架构与关键技术选型

| 模块 | 技术选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| Agent编排 | LangGraph | 支持动态图结构，可在运行时添加/移除节点，完美匹配动态重组需求 |
| Agent生成 | LLM + JSON Schema | LLM生成结构化的Agent配置（角色/prompt/工具/模型），用JSON Schema约束输出格式 |
| LLM服务 | 多模型策略 | 轻量模型用于调研型Agent（速度优先），强模型用于分析/辩论/生成型Agent（质量优先） |
| 工具库 | Web搜索 + 浏览器 + 代码执行 | Spawner从pool中根据能力需求自动分配工具组合 |
| 协商引擎 | 消息总线 + 轮次管理器 | 统一的消息格式，Agent间通过消息总线交换观点，轮次管理器控制辩论节奏 |
| 共识检测 | 语义相似度 + 分歧度算法 | 计算各Agent结论的语义相似度，分歧度低于阈值则达成共识 |
| 前端界面 | React + TypeScript + D3.js | 实时可视化：Agent生长动画、并行执行状态、辩论对话流、团队拓扑变化 |
| 后端 | Python + FastAPI + WebSocket | 复用已有技术栈，WebSocket推送实时状态 |

## 4.1 Agent配置结构（生成产物示例）

每个Agent由Spawner动态生成，配置结构如下（JSON格式）：

agent_id: "market_researcher_01"

role: "市场研究员"

personality: "数据驱动、注重用户声音、善于发现趋势"

system_prompt: "你是一位专注于消费者洞察的市场研究员…"

tools: ["web_search", "social_media_scraper"]

model: "gpt-4o-mini" (速度优先，调研类)

debate_style: "客观严谨，质疑时会要求数据支撑"

# 五、可视化交互设计（视觉震撼核心）

前端界面是面试演示的核心，需要传达“Agent团队自组织工作”的震撼感：

### 屏幕一：Agent生长动画

- 生长动画：用户输入目标后，Agent像细胞分裂一样一个个“诞生”——每个节点从Decomposer中弹出，带着角色名和头像

- 节点信息：每个Agent节点显示：角色名称、配备的工具图标、当前状态（思考中/工作中/发言中/等待中）

### 屏幕二：并行执行看板

- 工作流：各Agent同时工作，实时滚动显示每个Agent的工作日志（搜索了什么、找到了什么、正在分析什么）

- 进度条：类CI/CD的进度条，看到每个Agent的完成进度

### 屏幕三：圆桌辩论室

- 圆桌布局：左侧是圆形布局的Agent头像，正在发言的Agent高亮显示

- 辩论流：右侧是实时对话流，每条发言标注“质疑”“支持”“反驳”“补充”等标签

- 动态效果：发言中的“情绪波动”——当魔鬼代言人发起强烈反驳时，对话框会有视觉反馈（如边框变红）

### 屏幕四：团队进化可视化

- 新Agent加入：当Evolver生成新Agent时，新节点从边缘“飞入”圆桌，带着入场动画

- Agent退场：当某Agent退场时，节点淡出并显示“任务完成，已退场”

- 共识进度：轮次计数器和共识度进度条，让用户看到团队正在走向共识

### 屏幕五：最终报告

- 核心结论：共识结论 + 信心度评分

- 多视角报告：各Agent观点汇总（包含分歧记录）

- 决策路径：“为什么得出这个结论”的完整推理链

# 六、开发路线图（10-14周）

| 时间 | 里程碑 | 具体交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 核心架构 + Agent生成 | 实现Decomposer任务分解；Spawner能根据目标自动生成3-5个Agent配置；搭建LangGraph动态图基础架构 |
| 第3-4周 | 并行执行 + 工具集成 | 实现Executor引擎，多个Agent可并行执行任务；集成Web搜索、浏览器访问、代码执行等工具；此时已可展示“Agent自动生成+并行工作”的Demo |
| 第5-7周 | 圆桌辩论 + 共识机制 | 实现Council圆桌引擎的完整协商流程（独立调研→辩论→修正→共识）；实现共识检测算法；可展示完整的L1-L4流程 |
| 第8-9周 | 动态重组 + Evolver | 实现Evolver引擎：能力缺口检测、自动生成新Agent、低贡献Agent淘汰；跑通L1→L5完整流程；积累3-5个完整案例 |
| 第10-11周 | 前端可视化 | 实现全部五屏界面：Agent生长动画、并行执行看板、圆桌辩论室、团队进化视图、最终报告；WebSocket实时推送 |
| 第12-14周 | 演示优化 + 案例积累 | 优化演示流程（确保2分钟内展示完整效果）；积累多场景案例（产品分析、市场调研、竞品拆解）；撰写README和项目复盘 |

分阶段可展示策略：第4周结束后已可展示“Agent自动生成+并行执行”（L1+L2+L3），第7周后可展示完整的“生长→协作→共识”闭环。即使时间不够，L1-L3已经是一个完整的可展示产品。

# 七、面试讲述策略

## 7.1 30秒版电梯演说

“我做了一个叫 Genesis Hive 的系统。你给它一句话目标，它自动生长出一整个专家团队——每个Agent有不同的角色和能力，它们自己分工调研，然后坐下来辩论、质疑、修正，最终形成共识。而且团队结构是活的——缺人就自动生一个，多余就自动退。本质上它是一个能自组织、自进化的AI团队。”

## 7.2 面试高频问题对应

| 面试官问题 | Genesis Hive回答角度 |
| --- | --- |
| Agent和Workflow有什么区别？ | Genesis Hive里两者都有：Decomposer的任务分解是Workflow（固定步骤），但Council的辩论是Agent（每个成员自主决策说什么），Evolver更是典型的Agent（自主判断是否需要重组团队） |
| 多Agent协作有什么难点？ | 核心难点有三个：一是如何让Agent真正“听懂”别人的观点而不是自说自话；二是如何检测“共识”而不是“多数压制”；三是如何控制token成本不爆炸。我的解决方案是… |
| 你怎么衡量AI的输出质量？ | Genesis Hive本身就是一种质量保障机制——多Agent交叉验证。单Agent可能有幻觉，但当魔鬼代言人专门质疑每个结论时，幻觉很难通过圆桌辩论存活 |
| 设计一个AI+场景的产品 | 现场演示：输入一个议题，看着Agent团队从无到有生长出来、各自工作、然后辩论出结果——“这就是我设计的AI+团队协作场景” |
| 如何处理LLM的幻觉问题？ | 在Genesis Hive中我用了三层防幻觉机制：一是魔鬼代言人专职质疑，二是多Agent交叉验证，三是共识检测时要求每个结论必须有至少2个Agent的独立证据支撑 |
| 你对当前AI Agent发展趋势怎么看？ | 我认为从Single Agent到Multi-Agent是必然趋势，就像OpenClaw解决了单Agent能力问题，下一步就是解决多Agent协作问题。Genesis Hive就是我对这个方向的探索 |

## 7.3 杀手锧：现场演示策略

- 面试前：本地启动Genesis Hive服务，确保可正常运行，准备一个2分钟能跑完的轻量级场景

- 引入时机：当面试官问到多Agent、团队协作、AI质量等问题时，说“我可以现场给您看一下”

- 演示过程：输入一个议题，让面试官亲眼看到：Agent一个个诞生→各自工作→辩论→新Agent突然加入→达成共识

- 收束词：“您看，这就是我对多Agent协作的理解——不是一个强大的Agent，而是一个能自组织、自进化的智能团队”

# 八、与你已有项目的关系

三个项目形成一个完整的能力阶梯，每个项目展示不同层次的AI理解：

| 项目 | 展示的核心能力 | 能力层次 |
| --- | --- | --- |
| FileOrganizer | LLM+Embedding联合引擎、两阶段分类策略、桌面端全栈 | L1: 单Agent工具型产品 |
| MCM论文分析器 | RAG系统设计、双层分块、知识库构建 | L2: RAG深度知识系统 |
| Genesis Hive（新） | 动态Agent生成、多Agent协商、自适应团队结构、涌现智慧 | L3: 多Agent自组织智能体 |

能力阶梯逻辑：FileOrganizer证明你能做AI工具，MCM分析器证明你理解AI知识架构，Genesis Hive证明你能设计复杂的多Agent系统——三个项目是一条清晰的能力增长线。

# 九、结语

Genesis Hive的核心竞争力在于三个“前沿”：

- 前沿一：自生长：Agent不是人定义的，而是系统根据任务自动生成的——这是OpenClaw还没做到的事

- 前沿二：群体智慧：不是一个Agent的单线程思考，而是多个Agent的群体辩论与涌现——多视角产生的结果质量远超单Agent

- 前沿三：自进化：团队结构不是固定的，而是根据任务需要实时进化——这是真正的自适应系统

加油，小雨！这个项目的野心配得上你的努力。